Nom : MICK Axel

Nom du projet : Silver Happy

| Dates ou périodes | Tâches réalisées personnellement | Problème ou difficulté rencontrée | Solution apportée | Ce que j’ai appris | Apport dans le projet commun | Prochaine étape prévue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/02 | J’ai fait le descriptif fonctionnel pour la mission 1. | X | X | X | Ce descriptif nous a permis de mieux comprendre les attendus de la mission 1. | La prochaine étape est de faire le chiffrage financier pour la mission 1. |
| 07/02 | J’ai fait le chiffrage financier pour la mission 1. | X | X | X | Ce chiffrage nous a permis de nous rendre compte du temps demandé afin de produire l’application Web. | La prochaine étape est de faire la charte graphique pour le site. |
| 11/02 | Nous avons fait le MCD avec Sarah pour la mission 1. | Nous avions oubliée le cours et comment faire un MCD | Nous avons relu le cours de l’année dernière. | X | Le MCD nous permet de connaître notre base de données et de savoir quelle requête faire. | La prochaine étape est de commencer l’API avec l'inscription, la connexion et la déconnexion. |
| 12/02- 17/02 | J’ai codé le début de l’API en GO avec notamment l’inscription et la connexion | J’avais des difficultés afin de coder en GO, notamment avec la syntaxe que j’avais un peu oublié. | J’ai relu le cours du premier semestre. | X | Avec ce début d’API, nous allons pouvoir nous inscrire et nous connecter afin d’accéder au back. | La prochaine étape est de réaliser le diagramme de GANTT. |
| 18/02 | Réalisation du diagramme de GANTT | X | X | X | Le diagramme de GANTT nous permet de mieux appréhender le planning et de connaître le chemin critique. | La prochaine étape est de continuer l’API en faisant connecter le PHP avec le GO. |
| 20/02 - 22/02 | J’ai connecter le front avec le back pour la connection et l’inscription | Je ne savais absolument pas comment faire afin que les deux parties communiquent | Documentation pour faire la requête ainsi que pouvoir faire fonctionner le back | J’ai appris à faire communiquer le front et le back | Cela nous permet d’avoir un aperçu si nos outils fonctionnent en communiquant ensemble | La prochaine étape est de générer un token, permettant à l’API de savoir si l’utilisateur est connecté ou non. |
| 23/02 | Génération d’un token de connexion | Je ne savais pas comment gérer le token et comment le stocker | J’ai recherché comment le générer ainsi que les meilleurs façons de le stocker | J’ai appris à générer un token en GO. | Cela nous permet de déconnecter l’utilisateur ainsi que récupérer les informations liées à son compte. | La prochaine étape est de faire la déconnexion puis commencer les traitements pour le back. |
| 24/02- 26/02 | Déconnexion / Traitement Captcha | X | X | X | L’utilisateur peut se déconnecter. Nous avons un “moule” pour les CRUD pour le GO. | La prochaine étape est de faire les pages d’erreur |
| 01/03 | Page d’erreur 404 | Je ne savais pas comment dire au serveur de rediriger vers la page d’erreur en cas de 404 | Je me suis renseigné sur comment faire un fichier .htaccess | La conception d’un .htaccess | Cela permet de rediriger l’utilisateur lorsqu’il essaye d’accéder à une page inexistante. | La prochaine étape est de sécuriser le back-office |
| 01/03 | Sécurisation du back-office | X | X | X | Seul les personnes connectées et admin peuvent accéder au back |  |
| 02/03 | Création des services | X | X | X | Nous pouvons maintenant créer des services et les assigner à des utilisateurs | La prochaine étape est d’ajouter la possibilité d’ajouter une image au produit. |
| 04/03 | Ajout des images au produit | Je ne savais pas comment envoyer une image en JSON et je ne savais pas stocker une image en GO. | Je me suis renseigné sur la manière de stocker une image en GO et d’envoyer une image pour le back. | J’ai appris à stocker une image en GO et en JS. | Nous pouvons maintenant illustrer les produits que vend Silver Happy. | La prochaine étape est de créer le dashboard. |
| 06/03- 07/03 | Création du dashboard | Je ne savais pas comment créer le graphique de la trésorerie. | J’ai fait des recherches et j’en ai appris plus sur la fonction JS Chart. | Je maîtrise un peu plus la fonction Chart en JS | Nous pouvons maintenant visualiser les revenus, les nouveaux inscrits et les nouveaux abonnements. | La prochaine étape est de faire la pagination. |
| 07/03 | Pagination du back | Je ne savais pas comment actualiser les pages que l’utilisateur visualise. | J’ai appris à rafraîchir les pages en JS afin de visualiser les différentes pages. | X | Nous pouvons mieux consulter le back-office avec des informations mieux organisées. |  |
| 08/03 | Création des événements | X | X | X | Nous pouvons maintenant organiser un évènements, le gérer et le supprimer | La prochaine étape est de faire une série de tests pour le premier rendu. |
| 08/03 | Série de test + vérification d’envoi des données | X | X | X | J’ai corrigé des envois de données lors de la création de seniors, de prestataire, etc… |  |

Règles :

- Une ligne minimum par séance

- Les erreurs et les essais sont aussi importants que les réussites

- Pas de phrases parfaites, on évalue la compréhension et le processus, pas l’orthographe

Pourquoi ce journal existe :

- Montrer votre progression et votre apprentissage

- Avoir une trace pour la soutenance (attention, un journal non tenu entraînera l'invalidation du projet annuel)