| Dates ou périodes | Tâches réalisées personnellement | Problème ou difficulté rencontrée | Solution apportée | Ce que j’ai appris | Apport dans le projet commun | Prochaine étape prévue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/02 | J’ai réalisé le cahier des charges de la mission 2 | x | x | x | Ce cahier des charges a pu nous permettre de mieux comprendre ce qu’il faut faire dans la mission 1 | Il faudra réaliser le DAT toujours lié à la mission 2 |
| 07/02 | J’ai réalisé le DAT de la mission 2 | Trouver des références précises pour le matériel réseau à utiliser | x | Les différents matériel réseau possibles à mettre dans une infra | Le DAT nous a bien permis de mieux pouvoir à aborder l’aspect technique de l’infra | La prochaine étape faudra réaliser le devis toujours lié à la mission 2 |
| 09/02 | J’ai réalisé les 3 devis demandé pour la mission 1 | Définir des prix logiques (ne pas mettre trop trop cher) | x | x | Les devis permet d’apporter ce côté professionnel au projet | Il faudra réaliser le schéma de l’infrastructure |
| 12/02 | J’ai fais le schéma intégrale de l’infrastructure | x | x | x | Ce schéma intégrale permet de bien visualiser toute l’infra a faire | La prochaine étape est de mettre en place docker |
| 17/02 - 19/02 | Mise en place d’une première version du docker | A réaliser le fichier compose et déployer correctement les containers | Créer des .env pour sécuriser la connexion à la bdd. Reprise du cours de docker pour réaliser le fichier docker compose | Les bonnes manières de réaliser un déploiement dans docker | Pouvoir que chacun du groupe puisse coder directement dans chaque pc différents |  |
| 23/02 - 24/02 | Création de la page captcha (sans traitement) | Reprendre les bases de dev une page web (vu que ça faisait longtemps) | x | x | Cela a permis d’avoir une base pour ainsi pouvoir reprendre ce style de tableau/modal pour les autres pages du back | Réaliser le traitement Go de cette page |
| 25/02 - 26/02 | ESSAI : Traitement de la page captcha | J’avais des difficulté à faire les traitements et je n’ai pas réussi à les faire sur cette page | Axel a pu faire les traitements de cette page et ainsi il a pu m’expliquer comment cela marchait et comment il faisait ceci | J’ai appris à refaire des traitement en go | La page de style que j’ai pu faire et le traitement derrière a permis de faire fonctionner la page sénior | Réaliser la page des seniors avec son style et son traitement |
| 01/03 - 03/03 | Page Seniors du back-office avec CRUD | J’avais des petites ambiguïtés avec le traitement Go derrière | Avec l’aide des autres, ils ont pu bien m’aiguiller sur comment faire le traitement | x | Cela m’a permis de pouvoir faire fonctionner la gestion des seniors dans le back | Réaliser la page des prestataires avec son style et son traitement |
| 04/03 - 07/03 | Page Prestataires du back-office avec CRUD | Comme pour la page seniors, la difficulté était de faire les traitements, ce n’est pas forcément mon point fort et c’était vraiment long à faire | La documentation et l’aide des autres membres du groupe à résoudre 2-3 petits soucis | X | Cela a permis d’avoir la page prestataires relativement complète de mon point de vue et pouvoir gérer les documents/CRUD des user |  |

Règles :

- Une ligne minimum par séance

- Les erreurs et les essais sont aussi importants que les réussites

- Pas de phrases parfaites, on évalue la compréhension et le processus, pas l’orthographe

Pourquoi ce journal existe :

- Montrer votre progression et votre apprentissage

- Avoir une trace pour la soutenance (attention, un journal non tenu entraînera l'invalidation du projet annuel)